“Обод маҳалла” дастури ижроси юзасидан бажарилган ишлар тўғрисида

ҲИСОБОТИ

24.12.2018 йил холатига

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2018 йилда “Обод қишлоқ” дастурини амалга ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2018 йил 29 мартдаги ПҚ-3630-сонли ва 2018 йил 27 июндаги Обод маҳалла» дастурининг асосий параметрларини тасдиқлаш ва уларнинг ижросини таъминлаш масалалари тўғрисидага ПҚ-3812 соли қарори ижросини таъминлаш борасида Каттақўрғон шаҳрида ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мазкур қарорда қишлоқ аҳоли пунктларининг меъморий қиёфасини тубдан янгилаш, ҳудудларни комплекс ривожлантириш, йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари ва ижтимоий соҳа объектларини барпо этиш ҳамда шу асосда аҳолининг турмуш маданиятини юксалтириш мақсадида Шаҳардаги Дўстлик ва Навбаҳор МФЙлар танлаб олиниб  шаҳар ҳокимлигининг доимий ишловчи штаблари ташкил қилинган.

Ташкил этилган штабларга шаҳардаги 20 та ташкилот бириктирилиб доимий фаолият олиб боришлари йўлга қўйилган.

Шаҳарда Дўстлик ва Навбаҳор МФЙларда  6235 нафар аҳоли, 1765 та оила, 1687 та хонадон, 1 та умумтаълим мактаби, 2 та мактабгача таълим муассасалари мавжуд бўлиб, ишчи гуруҳ аъзолари ушбу маҳаллалардаги аҳоли хонадонларини тўлиқ хатловдан ўтказиб, йўл қурилиши, электр таъминоти, табиий газ таъминоти, тоза ичимлик суви ва инфратузилма объектлари қурилишидаги мавжуд муаммоларни аниқлашган.

Мазкур ишлар Дўстлик маҳалласида “Меморқурилишлойиҳа” МЧЖ ва Навбаҳор маҳалласида “Армас” МЧЖ томонидан лойиҳалаштирилган бўлиб, лойиҳа смета хужжатлари асосида олиб борилмоқда. Маблағларнинг мақсадли сарфланиши устидан назорат ўрнатилган.

Дастур доирасида бугунги кунга қадар қуйидаги ишлар амалга оширилган.

1.Уй-жойларни таъмирлаш ва ободонлаштириш бўйича жами 15 та хонадонлар (Дўстлик МФЙ  та , Навбаҳор МФЙда 15 та)да таъмирлаш ишлари олиб бориш режалаштирилган бўлиб, бугунга қадар 15 та (Дўстлик МФЙ  та, Навбаҳор МФЙда 15 та) хонадонларда таъмирлаш ишлари олиб борилган. Мазкур жараёнда уй-жойларнинг 5200 м2 том қисми, 12 та уйнинг фасад қисми таъмирланган. Тадбир давомида таъмирталаб уйларга 12 дона эшик ўрнатилди, 14 дона деразалар алмаштирилди ва 440 кг бўёқ махсулотлари ишлатилган. Ушбу таъмирлаш ишларига ташаббускорлар томонидан 118,0 млн.сўм пул маблағлари сарфланган. Маҳаллада ўзбошимчалик билан қурилган 58 та ноқонуний қурилишлар бузиб ташланган.

Кўп қаватли уйларни таъмирлаш ва ободонлаштириш

Каттақўрғон шахар “Дўстлик” МФЙ да 44 та “Навбаҳор” МФЙда 6 та кўп қаватли уй мавжуд бўлиб, “Обод маҳалла” маҳалла дастури доирасида “Дўстлик” МФЙда 17 кўп қаватли уйнинг том қисми (18441 м2) (олдинги йилги дастурлар асосида 23 тасининг том қисми мукаммал таъмирланган) мукаммал таъмирланди 44 та кўп қаватли уйлар 1650 п/м ирригация тармоқлари, 1720 м2 уй олд қисмини бетон қоплама билан қоплаш ишлари олиб борилиб, кўп қавтли уйлар атрофига 3 та янги болалар ўйингоҳлари ўрнатилди.

“Навбаҳор” МФЙда 6 та кўп қаватли уй мавжуд бўлиб, “Обод маҳалла” маҳалла дастури доирасида “Навбаҳор” МФЙда 1та кўп қаватли уйнинг том қисми (1525 м2) (олдинги йилги дастурлар асосида 5 тасининг том қисми мукаммал таъмирланган) мукаммал таъмирланди 360 п/м ирригация тармоқлари, 855 м2 уй олд қисмини бетон қоплама билан қоплаш ишлари олиб борилиб, кўп қавтли уйлар атрофига 1 та янги болалар ўйингоҳлари ўрнатилди.

Мазкур ишларни бажарилиши учун хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларига 4,0 млрд.сўмдан зиёд маблағлар ажратилди.

Обод маҳалла дастури доирасида кўп қаватли уйларнинг фасад (43804 м2) қисми таъмирланиши белгиланган бўлса бугунги кунда обод маҳалла дастуридаги 50 та кўп қаватли уйларнинг фасад қисми шувоқ ишлари олиб борилган буёқ ишларини олиб боришда ҳақиқатдан ҳам ишлар сусткашлик билан амалга оширилмоқда.

Муаммо: Самарқанд вилоятини ободонлаштириш ва фаровонлигини ошириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан маблағар ажратилиши белгиланган бўлсада бугунги кунгача мазкур маблағлар ажратилмасдан қолмоқда

2. Ичимлик суви таъминотини яхшилаш бўйича жами 6,5 км. (Дўстлик МФЙ 3,0 км. 232,6 млн. сўм, Навбаҳор МФЙда 3,5 км. 608.7 млн. сўм) 841,3 млн. сўмлик тармок тортиш ва 1 дона янги артезиан қудуғи қазиш режалаштирилган бўлиб, бугунги кунда Пудратчи ташкилот томонидан тармоқ тортиш ишлари ва 1 дона артезиан қазиш ишлари якунига етказилиб фойдаланишга топширилган.

3. Электр энергияси таъминотини яхшилаш бўйича жами 3,6 км.  (Дўстлик МФЙ 3,6 км., Навбаҳор МФЙда 4,0 км.) 268,2 млн. сўмлик тармоқ тортиш ишлари режалаштирилган бўлиб, бугунги кунга қадар маҳаллалар ҳудудидаги 7,6 км. Янги сип тармоғи тортилди. Дўстлик маҳалласида 4 дона Навбаҳор маҳалласида 2 дона жами 6 дона трансформатор пункти мукаммал таъмирланган Навбаҳор маҳалласига 1 дона янги трансформатор ўрнатилди.

4. Табиий газ ва суюлтирилган газ балонлари билан таъминлаш юзасидан Дўстлик маҳалласидаги 1,2 км газ тармоғи Навбаҳор маҳалласида маҳаллада 0,320 км газ тармоғларини таъмирлаш белгиланган бўлиб бугунги унда Дўстлик маҳалласида 1,6 км Навбаҳор маҳалласида 1,2 км газ тармоғлари таъмирланди.

5. Ички ва хўжаликлараро йўлларни таъмирлаш бўйича жами 2000,0 млн.сўмлик 5,0 км. (Дўстлик МФЙ 2,0 км., Навбаҳор МФЙда 3,0 км.) ички йўллар таъмирланиши белгиланган. Бугунги кунда “Дўстлик” МФЙдаги 2,0 км.йўллар (950,0 млн.сўм) тўлиқ бажарилган “Навбаҳор” МФЙда 3,0 км.йўллар таъмирлаб якунига етказилди.

6. Ижтимоий соҳа объектлари қуриш (таъмирлаш) бўйича инвестиция дастури асосида 2915,7 млн. сўмлик 2 та (Дўстлик МФЙ 1 та, Навбаҳор МФЙда 1 та) ижтимоий соҳа объектлари қурилиши белгиланган бўлиб, бугунги Дўстлик маҳалласи худудида 1 та мактабгача таълим муассасаси (лойиҳа қиймати 1768,9 млн. сўм) “Давр сифат строй” МЧЖ томонидан қурилиш ишлари олиб борилиб якунига етказилди. Навбаҳор маҳалласи ҳудудида 1 та мактабгача таълим муассасаси (лойиҳа қиймати 1146,8 млн.сўм) “Ингичка обод қўрғон” ПБК МЧЖ томонидан қурилиш ишлари олиб борилиб якунига етказилди. Шунингдек Навбаҳор маҳалласини (210,0 млн.сўм) мукаммал таъмирлаш ишлари олиб борилди.

Мазкур объектларда қуйидаги қурилиш ишлари амалга оширилди.

Дўстлик маҳалласи худудида 1 та 16-мактабгача таълим муассасаси (лойиҳа қиймати 1768,9 млн.сўм) “Давр сифат строй” МЧЖ, лоиҳа қиймати 1768,9 молиялаштирилган сўмма 1768,9 бажарилган иши 100%

1.Навбаҳор маҳалласидаги 19-сонли мактабгача таълим муассасаси (лойиҳа қиймати 1146,8 млн. сўм) “Ингичка Обод Қўрғон” ПБК МЧЖ лоиҳа қиймати 1146,8 молиялаштирилган сўмма 1146,8 бажарилган иши 100%

2. Навбаҳор маҳалласини мукаммал таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда қиймати 210 млн.сўм молиялаштирилган сўмма 210 млн.сўм бажарилган иши 100%

Шунингдек, сув таъминотини яхшилаш мақсадида “Баҳора КБМ” МЧЖ томонидан Дўстлик маҳалласи ҳудудида 3,0 км сув тармоғи тортиш (лойиҳа қиймати 232.6 млн.сўм) ишлар ниҳоясига етказилган далолатномалар расмийлаштирилмоқда. Бугунги кунга қадар 232,6 млн.сўм молиялаштирилган. қурилиш ишлари 100%га бажарилган.

Навбаҳор маҳалласида 1 дона сув иншооти 3,5 км сув тармоғини тортиш (лойиҳа қиймати 608.7 млн.сўм) “Баҳора КБМ” МЧЖ томонидан қурилиш ишлари олиб борилмоқда. 608,7 млн.сўм молиялаштирилган бўлиб, бажарилган иши 100% ни ташкил этади.

7. Бозор инфратузилма объектлари қуриш (таъмирлаш) бўйича жами 12 та (Навбаҳор МФЙ 10 та, Навбаҳор МФЙда 7 та) объектлар куриш ва таъмирлаш белгиланган, бугунги кунда ташаббускор тадбиркорларга шаҳар хокимининг қарорига асосан ер майдонлари ажратиб берилди. Инфратузилма объектларининг 12 тасида қурилиш ишлари якунланиб фойдаланишга топширилди.

8.Аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида

Дастур доирасида шаҳарнинг Дўстлик маҳалласида 7 та ва Навбаҳор маҳалласида 9 та фуқаронинг иш билан доимий бандлиги таъминланди. Жамоат ишларига жалб этилган фуқаролар сони 66 та (Дўстлик 33 та Навбаҳор 33 та)бўлиб мазкур ишларга жамоат ишлари жамғармасидан 20,8 млн. сўм маблағ ажратилди.

9."Обод маҳалла" Давлат дастурига асосан ўтказиладиган тиббий кўрик натижалари тўғрисида

Навбаҳор ва Навбаҳор маҳаллаларида жами 8423 тана фуқаро бўлиб туман тиббиёт бирлашмаси томонидан 3575 нафар фуқаро тиббий кўрикдан ўтказилди (шундан катталар 2798, болалар 777 нафар). Кўрик давомида 1243 нафар фуқарода касалликлар аниқланган.

Жумладан:

Юрак-қон томир тизими касалликлари-  		5 та

Нафас олиш тизими касалликлари			29 та

Камқонлик							45 та

Нерв тизими касалликлари				15 та

Овқат хазм қилиш тизими касалликлари		13 та

Буйрак ва сийдик йўллари касалликлари		3 та

Эндокрин тизми касалликлари			7 та

Кўрик давомида аниқланган касалликларни олдини олиш мақсадида 973 нафар фуқарога яъни 916 та амбулатор ва 57 та стационар шароитда даволаниш тавсия қилинди.

6. Ижтимоий соҳа объектлари қуриш (таъмирлаш) бўйича инвестиция дастури асосида 2915,7 млн. сўмлик 2 та (Дўстлик МФЙ 1 та, Навбаҳор МФЙда 1 та) ижтимоий соҳа объектлари қурилиши белгиланган бўлиб, бугунги Дўстлик маҳалласи худудида 1 та мактабгача таълим муассасаси (лойиҳа қиймати 1768,9 млн. сўм) “Давр сифат строй” МЧЖ томонидан қурилиш ишлари олиб борилиб якунига етказилди. Навбаҳор маҳалласи ҳудудида 1 та мактабгача таълим муассасаси (лойиҳа қиймати 1146,8 млн.сўм) “Ингичка обод қўрғон” ПБК МЧЖ томонидан қурилиш ишлари олиб борилиб якунига етказилди. Шунингдек Навбаҳор маҳалласини (210,0 млн.сўм) мукаммал таъмирлаш ишлари олиб борилди.